2. melléklet a 49/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

A megvalósíthatósági tanulmány tartalmi követelményei

Az ágazati tevékenységet meghatározó jogszabályi előírások és szakmai tartalom mellett a következő általános követelményeknek kell megfelelni:

1. A megvalósíthatósági tanulmány tartalmazza, hogy a tervezett beruházás, az arra irányuló megoldás

a) szakmai, műszaki és pénzügyi szempontból megvalósítható,

b) gazdaságos,

c) az adott fejlesztéssel összefüggő megoldási lehetőségekre figyelemmel a beruházási cél megvalósulásának legelőnyösebb módját.

2. Mutassa be a beruházás szakmai indokoltságát, az ellátandó feladatot, a meglévő állapotot, az igények várható alakulását, területi eloszlását, a beruházással elérni kívánt ellátottsági szint alapján.

3. A műszaki szempontok vizsgálata térjen ki a meglévő, illetve a megszüntetendő építmények állagának, az alkalmazott technológiák, berendezések műszaki színvonalának bemutatására, a bővítési lehetőségekre, valamint az új építmény építésére, a tulajdoni viszonyok, a tervezett anyagok, technológiák, a környezeti hatások elemzésére, a területfejlesztési koncepcióba, a területfejlesztési programba és területrendezési tervbe, az érintett önkormányzat hatályos rendezési tervébe, valamint az egyéb fejlesztési koncepciókhoz történő illeszkedésre, a beruházás társulással történő megvalósítására.

4. A beruházás gazdaságosságának vizsgálatakor a megvalósíthatósági tanulmány mutassa be és elemezze a becsült beruházási költségeket, kitérve a járulékos költségekre, a beruházási költségek évenkénti alakulására és a beszerzési lehetőségek vizsgálatára.

5. A beruházás forrás-összetételét a következő bontásban mutassa be:

a) az önkormányzati saját forrást,

b) beruházási hitel

c) központi költségvetési források összesen

ebből: céltámogatás v. címzett támogatás

egyéb állami támogatás

d) EU-támogatás

e) felhalmozás célú átvett pénzeszköz

f) intézményi ktv. előirányzat

g) egyéb külső forrás, mégpedig

6. Az üzemeltetés feltételeinek vizsgálata a beruházás üzembe helyezése után várható üzemeltetési költségekre terjedjen ki.

7. A megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott változatok összehasonlító táblázata
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	 Rövid műszaki tartalom, kapacitás
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	 egyéb, járulékos költségek
	 
	 
	 

	 áfa
	 
	 
	 

	 Üzemeltetési költségek (ezer Ft/év)
	 
	 
	 


8. A teljes költség forrásai és éves ütemezésük
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	 a) önkormányzati ktv. előirányzat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ebből: 

Fejlesztési Alap
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 b) beruházási hitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 c) központi költségvetési források összesen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 ebből: céltámogatás vagy címzett támogatás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 egyéb állami támogatás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 d) EU-támogatás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 e) felhalmozás célú átvett pénzeszköz
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 f) intézményi ktv. előirányzat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 g) egyéb külső forrás, mégpedig:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Források összesen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 ebből: visszaigényelhető áfa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


9. A változatok elemzése, az összességében legelőnyösebb megoldásra vonatkozó állásfoglalás:

